GESTION DES NOTES D’UNE UNIVERSITÉ

Dossier de conception fonctionnelle, technique et de marque
Flutter/Dart · Laravel/PHP · PostgreSQL

| DOCUMENT | PORTEUR | ENCADREMENT |
| --- | --- | --- |
| Version finale de conception | Ngue Mbong André Fitzgerald | Dr Thomas Messi Nguele |

DÉCISION D’ARCHITECTURE Application Flutter/Dart connectée à une API REST Laravel/PHP et à une base PostgreSQL centralisée. L’authentification utilise Laravel Sanctum et les rôles métier.

# Table des matières

1. Synthèse et décisions

2. Périmètre et acteurs

3. Exigences et règles de gestion

4. Modèle conceptuel de données

5. Architecture Flutter

6. Parcours et états métier

7. Conception des interfaces

8. Sécurité, qualité et tests

9. Backlog et plan de réalisation

10. Critères de validation

# 1. Synthèse et décisions

GNU vise à fiabiliser la saisie, la vérification, le calcul, la publication et la consultation des notes dans une université camerounaise organisée selon le système LMD. Flutter/Dart fournit les interfaces, Laravel/PHP sécurise et exécute les règles métier, tandis que PostgreSQL centralise les données.

| Décision | Choix retenu | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Flutter + Laravel + PostgreSQL | Architecture client–serveur et données partagées. |
| D-02 | Classe = groupe pédagogique | Même niveau, filière et année; Salle reste hors du MVP. |
| D-03 | Trois profils | Étudiant, Enseignant, Agent informatique. |
| D-04 | Calcul à la demande | Les moyennes sont calculées depuis les notes validées; le bulletin publié constitue un instantané. |
| D-05 | API sécurisée | Sanctum, autorisations par rôle et journal d’audit. |

PRINCIPE DIRECTEUR PostgreSQL est l’unique source de vérité. Les validations et calculs officiels sont exécutés par Laravel, jamais uniquement dans Flutter.

# 2. Périmètre et acteurs

# 2.1 Objectif du MVP

Administrer la structure académique et l’année universitaire.

Inscrire étudiants et enseignants dans une classe et des matières.

Créer les évaluations CC, TP, SN et saisir les notes.

Faire valider puis publier les résultats.

Calculer les moyennes semestrielles et annuelles.

Permettre à l’étudiant de consulter ses résultats et de soumettre une requête.

# 2.2 Acteurs et responsabilités

| Acteur | Responsabilités | Interdictions principales |
| --- | --- | --- |
| Agent | Structure, comptes, inscriptions, publication, archivage | Ne modifie pas silencieusement une note validée. |
| Enseignant | Évaluations, saisie, contrôle, correction, requêtes | Accès limité à ses affectations. |
| Étudiant | Consultation, choix/reprise, requêtes | Aucune modification directe des notes. |

# 2.3 Hors périmètre initial

Emplois du temps et salles physiques.

Paiement des droits universitaires.

Synchronisation multi-appareils en temps réel.

Notifications SMS et e-mail.

Signature électronique officielle des bulletins.

# 3. Exigences et règles de gestion

# 3.1 Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-01 | Authentifier un utilisateur et appliquer son rôle. | Haute |
| EF-02 | Gérer universités, facultés, départements, filières, niveaux et classes. | Haute |
| EF-03 | Gérer UE, matières, semestres et coefficients. | Haute |
| EF-04 | Inscrire un étudiant dans une classe pour une année. | Haute |
| EF-05 | Affecter un enseignant à une matière et une classe. | Haute |
| EF-06 | Créer une évaluation et saisir les notes. | Haute |
| EF-07 | Vérifier, verrouiller et publier les notes. | Haute |
| EF-08 | Calculer résultats, crédits et moyennes. | Haute |
| EF-09 | Générer un bulletin semestriel et annuel. | Haute |
| EF-10 | Soumettre et traiter une requête de note. | Haute |
| EF-11 | Conserver un journal des modifications. | Moyenne |
| EF-12 | Exporter un bulletin en PDF. | Moyenne |

# 3.2 Règles de gestion

RG-01 — Un étudiant possède un matricule unique.

RG-02 — Une inscription relie un étudiant à une classe et une année académique.

RG-03 — Une classe regroupe les étudiants d’un même niveau, dans une filière et pour une année académique.

RG-04 — Un étudiant ne possède qu’une inscription active par année académique.

RG-05 — Une UE appartient à un niveau et à un semestre; elle contient au moins une matière.

RG-06 — Une affectation relie un enseignant, une matière, une classe et une année académique.

RG-07 — Toute note est comprise entre 0 et 20.

RG-08 — Avec TP : finale = 20 % CC + 30 % TP + 50 % SN.

RG-09 — Sans TP : finale = 30 % CC + 70 % SN.

RG-10 — Une note absente reste MANQUANTE; elle n’est jamais remplacée automatiquement par zéro.

RG-11 — Seules les notes VALIDÉES participent au résultat publiable.

RG-12 — Après publication, toute correction exige une action journalisée.

RG-13 — Une requête peut viser une matière même sans note existante.

RG-14 — Un bulletin appartient à un étudiant, une année et une période.

RG-15 — Salle désigne un local physique et reste hors du MVP.

# 4. Modèle conceptuel de données

# 4.1 Entités définitives

| Entité | Attributs principaux |
| --- | --- |
| Utilisateur | id, login, motDePasseHash, role, actif |
| Etudiant | matricule, nom, prénom, utilisateurId |
| Enseignant | eid, nom, prénom, fonction, utilisateurId |
| Agent | idAgent, nom, prénom, utilisateurId |
| Universite | codeUniv, nom |
| Faculte | codeFac, nom, universiteId |
| Departement | codeDep, nom, faculteId |
| Filiere | codeFiliere, nom, departementId |
| Niveau | codeNiveau, cycle, libellé, filiereId |
| AnneeAcademique | id, libellé, dateDébut, dateFin, active |
| Classe | codeClasse, libellé, niveauId, filiereId, anneeId |
| InscriptionClasse | id, étudiantId, classeId, dateInscription, statut, redoublant |
| Semestre | id, numéro, niveauId |
| UE | codeUE, intitulé, crédits, semestreId |
| Matiere | codeMatiere, intitulé, avecTP, coeffCC, coeffTP, coeffSN, ueId |
| Affectation | id, enseignantId, matièreId, classeId, anneeId |
| ChoixMatiere | id, inscriptionId, matièreId, typeChoix |
| Evaluation | id, type, date, matièreId, classeId, statut |
| Note | id, valeur, statut, étudiantId, evaluationId |
| Requete | id, objet, description, statut, dates, réponse, étudiantId, matièreId, noteId? |
| Bulletin | id, période, mgp, décision, publiéLe, étudiantId, annéeId |
| JournalAudit | id, action, dateHeure, utilisateurId, entité, entitéId |

# 4.2 Cardinalités structurantes

Université 1 — 0..* Facultés — 0..* Départements — 0..* Filières — 0..* Niveaux.

Niveau 1 — 0..* Classes et 1 — 1..* Semestres.

UE 1 — 1..* Matières.

Étudiant 1 — 0..* InscriptionsClasse.

Enseignant 1 — 0..* Affectations; Matière 1 — 0..* Affectations.

Évaluation 1 — 0..* Notes; Étudiant 1 — 0..* Notes.

Requête — Note : 0..1, afin d’autoriser une réclamation pour note manquante.

# 4.3 Contraintes d’unicité

(étudiant, classe) unique pour une inscription active.

(enseignant, matière, classe) unique pour une affectation.

(étudiant, évaluation) unique pour une note.

(étudiant, année, période, versionCourante) unique pour un bulletin courant.

Somme des pondérations d’une matière = 1,00.

# 5. Architecture Flutter, Laravel et PostgreSQL

Le système adopte une architecture client–serveur. Flutter communique uniquement avec l’API REST; Laravel applique les règles métier et accède à PostgreSQL avec l’ORM Eloquent.

| Couche | Contenu | Dépend de |
| --- | --- | --- |
| Client Flutter | Screens, widgets GNU, navigation, Riverpod | API REST |
| API Laravel | Routes, contrôleurs, Form Requests, Sanctum | Services métier |
| Métier | Calculs, publication, requêtes, audit | Modèles Eloquent |
| PostgreSQL | Tables, contraintes, index, transactions | Stockage central |

# 5.1 Organisation du projet

frontend/lib/core/ : thème GNU, client HTTP, erreurs et navigation.

frontend/lib/features/ : auth, structure, notes, bulletins et requêtes.

backend/routes/api.php : routes REST versionnées.

backend/app/Http/Controllers/ : endpoints et réponses JSON.

backend/app/Http/Requests/ : validation des entrées.

backend/app/Services/ : calculs, validation, publication et audit.

backend/app/Models/ : modèles Eloquent et relations PostgreSQL.

backend/database/ : migrations, seeders et factories.

tests/ : PHPUnit/Pest, intégration API, sécurité et widgets Flutter.

# 5.2 Packages recommandés

| Besoin | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Interface | Flutter + Riverpod | Application Web et mobile réactive. |
| Navigation | go_router | Routes et gardes par rôle. |
| API | Laravel / PHP | API REST rapide à structurer. |
| Persistance | Eloquent + PostgreSQL | Relations, transactions et intégrité. |
| Sécurité | Laravel Sanctum | Jetons API pour Flutter. |
| Documentation | OpenAPI / Swagger | Contrat testable de l’API. |

CONTRAT D’API Les échanges utilisent JSON, des DTO validés et des codes HTTP cohérents. Swagger expose le contrat avant le branchement de Flutter.

# 6. Parcours et états métier

# 6.1 Publication des notes

L’enseignant ouvre une affectation et crée les évaluations.

Il saisit ou importe les notes; les absences restent explicitement manquantes.

Il soumet la saisie à vérification.

L’agent contrôle les anomalies et renvoie si nécessaire.

L’enseignant confirme ou corrige.

L’agent calcule les résultats, génère les bulletins et publie.

L’étudiant consulte; une anomalie peut déclencher une requête.

# 6.2 États d’une note

| État | Signification | Transitions autorisées |
| --- | --- | --- |
| BROUILLON | Saisie modifiable | EN_VERIFICATION |
| EN_VERIFICATION | Soumise à contrôle | BROUILLON, VALIDEE |
| VALIDEE | Contrôlée et verrouillée | PUBLIEE, BROUILLON sur correction |
| PUBLIEE | Visible par l’étudiant | CORRECTION_DEMANDEE |
| CORRECTION_DEMANDEE | Requête acceptée | BROUILLON |
| MANQUANTE | Évaluation attendue sans valeur | BROUILLON |

# 6.3 États d’une requête

| État | Responsable | Issue |
| --- | --- | --- |
| SOUMISE | Étudiant | Prise en charge par enseignant |
| EN_TRAITEMENT | Enseignant | Acceptée ou rejetée |
| ACCEPTEE | Enseignant/Agent | Correction journalisée |
| REJETEE | Enseignant | Motif obligatoire |
| CLOTUREE | Agent | Décision communiquée |

# 7. Conception des interfaces

# 7.1 Système visuel GNU

| Jeton | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- |
| Encre | #1B2942 | Texte, navigation, en-têtes |
| Papier | #DEDACB | Fond général |
| Papier clair | #F1EEE2 | Surfaces et tableaux |
| Rouge-encre | #8C2F2F | Action principale, correction, manquant |
| Or-sceau | #A9762C | Distinction rare |
| Validé | #3C6E52 | Statut positif |
| En attente | #C4841F | Statut intermédiaire |

Titres : Fraunces 500.

Texte et interface : IBM Plex Sans.

Matricules, codes et notes : IBM Plex Mono.

Lignes fines, surfaces plates et presque aucune ombre.

Le rouge n’est jamais décoratif.

Toujours accompagner une couleur de statut par un libellé ou une icône.

# 7.2 Signature de marque

La marque associe cinq strates qui se resserrent — Université, Faculté, Département, Filière et Classe — au nom GNU. La strate active est rouge-encre sur fond papier et or-sceau sur fond encre.

Signature principale : symbole + GNU + « Gestion des notes · Système LMD ».

Icône d’application : symbole seul dans un carré encre à coins arrondis.

Zone de protection : au moins la hauteur d’une strate autour du logo.

Taille minimale numérique : 120 px pour la signature; 24 px pour l’icône.

Ne jamais étirer, incliner, recolorer ou ajouter une ombre au logo.

Utiliser la variante inverse uniquement sur fond encre.

# 7.3 Langage d’interface

| Élément | Règle de marque |
| --- | --- |
| Bouton primaire | Rouge-encre, texte papier clair, rayon 3 px. |
| Bouton secondaire | Fond transparent, bordure et texte encre. |
| Champ | Fond papier clair, bordure fine; focus rouge-encre. |
| Tableau de notes | Lignes fines; chiffres et matricules en IBM Plex Mono. |
| Statut | Point coloré + libellé; jamais la couleur seule. |
| Navigation | Fil Université › Faculté › Filière › Niveau › Classe. |
| Erreur | Message explicatif et action corrective; rouge réservé à l’anomalie. |

PERSONNALITÉ DE MARQUE Institutionnelle, rigoureuse et rassurante. Les textes restent directs : « Publier les résultats », « Note manquante », « Requête envoyée ».

# 7.4 Écrans du MVP

| Profil | Écrans essentiels |
| --- | --- |
| Commun | Connexion, sélection du profil de démonstration, paramètres |
| Agent | Tableau de bord, structure, classes, inscriptions, publication, audit |
| Enseignant | Affectations, étudiants, évaluations, saisie, vérification, requêtes |
| Étudiant | Accueil, matières, notes, bulletin, nouvelle requête, suivi |

# 7.5 Navigation

Le fil hiérarchique affiche Université › Faculté › Filière › Niveau › Classe.

Les routes sont protégées selon le rôle actif.

Sur mobile, utiliser une NavigationBar de trois à cinq destinations.

Sur écran large, utiliser un rail latéral sobre et persistant.

# 8. Sécurité, qualité et tests

# 8.1 Sécurité de l’application

Hacher les mots de passe avec Laravel Hash; ne jamais les exposer dans une ressource API.

Valider le jeton Sanctum et les rôles avec middleware et Policies, pas seulement dans Flutter.

Journaliser création, modification, validation, publication et correction.

Limiter un étudiant à ses résultats et un enseignant à ses affectations.

Sauvegarder PostgreSQL et versionner le schéma avec les migrations Laravel.

Utiliser DB::transaction pour validation, publication et correction.

# 8.2 Tests prioritaires

| ID | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| T-01 | CC 14, TP 15, SN 16 | Finale = 15,30 |
| T-02 | CC 14, SN 16, sans TP | Finale = 15,40 |
| T-03 | Note = 21 ou -1 | Validation refusée |
| T-04 | SN manquante | Statut MANQUANTE; aucune publication |
| T-05 | Étudiant consulte un autre matricule | Accès refusé |
| T-06 | Correction après publication | Requête et trace d’audit obligatoires |
| T-07 | Deux notes pour même évaluation/étudiant | Contrainte d’unicité |
| T-08 | Bulletin S1 puis annuel | Périodes distinctes et cohérentes |

# 9. Backlog et plan de réalisation

| Sprint | Objectif | Livrables | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Initialisation | Dépôt, Docker, PostgreSQL, Laravel, Flutter, thème GNU | 3–5 j |
| 1 | Fondations | Sanctum, rôles, structure, classes, inscriptions | 2 sem. |
| 2 | Évaluations | Affectations, évaluations, saisie et contrôles | 2 sem. |
| 3 | Publication | Validation, calcul, bulletins et export PDF | 2 sem. |
| 4 | Réclamations | Consultation étudiant, requêtes, audit et stabilisation | 2 sem. |

# 9.1 Première itération concrète

Créer le dépôt avec `backend/`, `frontend/` et la configuration Docker.

Lancer PostgreSQL avec Docker Compose et définir le fichier `.env` Laravel.

Créer Laravel et configurer le pilote `pgsql`.

Créer les migrations, modèles Eloquent, seeders et factories.

Créer Form Requests, services, contrôleurs et routes API du Sprint 1.

Installer Sanctum, définir les rôles/Policies et documenter avec Swagger.

Créer Flutter, appliquer ThemeData GNU et connecter le client HTTP.

# 10. Critères de validation

Un agent crée une année, une classe, une matière et inscrit un étudiant.

Un enseignant affecté saisit CC/TP/SN pour cette classe.

Le système refuse toute valeur hors de [0,20].

Le calcul applique automatiquement la pondération liée à `avecTP`.

Une note manquante bloque la publication concernée et apparaît en rouge-encre avec le texte MANQUANTE.

Après validation, l’agent publie un bulletin S1 consultable par l’étudiant.

L’étudiant soumet une requête; l’enseignant la traite et la correction est auditée.

Le rendu respecte les couleurs, typographies et lignes fines de GNU.

Les tests critiques passent sur Android et Web.

CONCEPTION TERMINÉE Le développement peut commencer par le Sprint 0, puis le Sprint 1. Toute modification métier future devra être inscrite dans le journal des décisions.

# Annexe A — Matrice de traçabilité

| Besoin | Cas d’utilisation | Entités | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Structurer l’université | Gérer structure | Université à Classe | 1 |
| Inscrire | Valider inscription | Étudiant, InscriptionClasse | 1 |
| Enseigner | Affecter matière | Enseignant, Affectation | 2 |
| Évaluer | Saisir notes | Évaluation, Note | 2 |
| Publier | Calculer et publier | Note, Bulletin | 3 |
| Réclamer | Soumettre/traiter requête | Requête, JournalAudit | 4 |

# Annexe B — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| UE | Unité d’enseignement. |
| EC / Matière | Élément constitutif d’une UE. |
| MGP | Moyenne générale pondérée. |
| CC | Contrôle continu. |
| TP | Travaux pratiques. |
| SN | Session normale. |
| Classe | Groupe d’étudiants d’un même niveau, dans une filière et une année académique données. |
| Salle | Local physique; hors du MVP. |
| MVP | Version minimale démontrable du produit. |